# Rencana Kerja & Daftar Fitur Aplikasi Islami (Al-Qur'an, Hadist, & Doa)

Dokumen ini berisi panduan strategis untuk membangun aplikasi mobile lintas platform menggunakan Flutter dengan standar Islami yang tinggi.

## 1. Visi & Standar Kualitas

- Akurasi Data: Menggunakan sumber data (API/Database) yang terverifikasi (seperti Kemenag RI atau Tanzil.net).

- Privasi: Tidak menyalahgunakan data pengguna.

- User Experience (UX): Desain yang bersih, bebas iklan yang mengganggu (terutama saat ibadah), dan responsif.

- Inklusivitas: Dukungan untuk berbagai metode pembacaan (Utsmani/IndoPak).

## 2. Rencana Kerja (Roadmap)

### Fase 1: Perencanaan & Desain (Minggu 1-2)

- Riset Sumber Data: Menentukan API atau Local Database (SQLite) untuk teks Al-Qur'an dan Hadist.

- UI/UX Design: Membuat mockup dengan tema yang menyejukkan (hijau zamrud, emas, atau mode gelap yang nyaman).

- Arsitektur Flutter: Memilih state management (Provider, Bloc, atau Riverpod).

### Fase 2: Pengembangan Inti (Minggu 3-6)

- Modul Al-Qur'an: Implementasi daftar surah, pencarian, dan tampilan per ayat.

- Modul Audio: Integrasi pemutar audio (Murottal) dengan fitur background play.

- Modul Hadist: Implementasi indexing kitab-kitab populer (Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, atau Kutubut Tis'ah).

### Fase 3: Fitur Pendukung (Minggu 7-8)

- Modul Doa & Dzikir: Kategorisasi doa berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah (misal: Dzikir Pagi Petang).

- Jadwal Shalat & Kiblat: Integrasi GPS untuk waktu shalat presisi dan sensor kompas.

- Sinkronisasi Cloud: Fitur bookmark dan last read yang tersimpan di akun pengguna.

### Fase 4: Pengujian & Peluncuran (Minggu 9-10)

- Beta Testing: Pengujian oleh komunitas untuk memvalidasi akurasi teks.

- Optimasi: Memastikan aplikasi ringan dan tidak boros baterai.

- Deployment: Rilis di Google Play Store dan Apple App Store.

## 3. Daftar Fitur Unggulan

### A. Fitur Al-Qur'an

- Multi-Mushaf: Pilihan tampilan Mushaf standar Kemenag RI atau Madinah.

- Terjemahan & Tafsir: Dukungan berbagai bahasa dan tafsir ringkas (Jalalayn/Ringkasan Kemenag).

- Murottal Per Ayat: Download audio dari qari ternama (Mishary Rashid, Al-Ghamidi, dll).

- Penanda Buku (Bookmark): Kategori bookmark (hafalan, favorit, referensi).

- Pencarian Canggih: Cari berdasarkan kata kunci bahasa Indonesia atau teks Arab.

### B. Fitur Hadist

- Kitab Populer: Akses ke Shahih Bukhari, Muslim, dan kitab lainnya.

- Status Hadist: Penjelasan derajat hadist (Shahih, Hasan, Dhaif - jika memungkinkan).

- Hadist Harian: Notifikasi satu hari satu hadist untuk motivasi.

### C. Fitur Doa & Dzikir (Hisnul Muslim)

- Kategori Doa: Doa harian, doa shalat, doa sakit, dan lainnya.

- Tasbih Digital: Counter sederhana untuk membantu dzikir dengan haptic feedback.

- Audio Doa: Bacaan doa untuk membantu anak-anak atau mualaf belajar.

### D. Fitur Pelengkap (Utility)

- Waktu Shalat Otomatis: Berdasarkan koordinat GPS dengan alarm Adzan.

- Kompas Kiblat: Visualisasi arah Ka'bah secara real-time.

- Kalender Hijriah: Konversi tanggal masehi ke hijriah.

- Mode Offline: Akses teks Al-Qur'an dan Doa tanpa koneksi internet.

## 4. Stack Teknologi Rekomendasi

- Framework: Flutter (Stable Channel).

- Database Lokal: sqflite atau Isar (untuk performa tinggi).

- State Management: flutter_riverpod (lebih modern dan testable).

- Audio: just_audio atau audioplayers.

- Location: geolocator dan flutter_compass.

- Networking: dio untuk konsumsi API eksternal.

## 5. Pertimbangan Etika & Hukum

- Lisensi Font: Menggunakan font Arab yang berlisensi bebas/open source (seperti Lateef atau Amiri).

- Verifikasi Konten: Melakukan double-check pada setiap input teks Arab untuk menghindari kesalahan harakat yang mengubah makna.